Министерство высшего образования и науки РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»

Институт фундаментального образования

ОТЧЕТ

о проектной работе

по теме: Онлайн примерочная

по дисциплине: Проектный практикум

Команда: Dream team

Екатеринбург

2021

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

Команда	5

Целевая аудитория	6

Календарный план проекта	7

Определение проблемы	9

Анализ аналогов	10

Требования к продукту и к MVP	13

Проектирование	14

Стек для разработки	15

Прототипирование	16

Разработка системы	17

Заключение	18

Список литературы	19

Приложение А	20

Введение

Актуальность

Онлайн примерочные могут по-новому изменить электронную коммерцию. Позволяя примерять вещи в онлайн примерочных, мы разрушаем барьеры между офлайн и онлайн покупками. Уже были созданы сервисы, помогающие примерить очки, аксессуары или макияж разных цветов, это можно сделать даже с помощью технологий от Apple и Google.

Одним из главных недостатков покупки одежды или обуви через интернет является то, что покупатель не может примерить товар на себе — у него есть только картинка или в лучшем случае видео. Вы не можете никак повзаимодействовать с вещью — сравнить, подходит ли выбранный цвет к вашей коже или одежде.

Большее количество покупок в наше время совершается через интернет. Однако покупки в интернет-магазинах все еще уступают в удобстве обычным магазинам. На данный момент ни одна из крупных компаний не создала онлайн-примерочную, но это может принести множество плюсов и самим магазинам: в компанию будет поступать информация о реальных размерах и предпочтениях клиентов, которые потом может использоваться для формирования ассортимента интернет-магазина.

Цель работы:

Создать сайт, на котором люди смогут увидеть, как на их фигуре будет сидеть определенная одежда.

Задачи:

- Разработать сайт

- Определить дизайн-макетом

- Настроить создание 3D моделей, по введенным данным

- Настроить автоматический примерку одежду на модель

- Добавить функции, которые будут соответствовать требованиям к продукту

Команда

- Гайнутдинов Артур Леонидович РИ-100012 – Программист

- Масур Анна Михайловна РИ-100018 – Дизайнер

- Матюнина Полина Алексеевна РИ-100002 – Аналитик

Целевая аудитория

Определение ЦА по методике 5W Марка Шеррингтона:

а)	Мы предлагаем потребительской группе сервис, помогающий с выбором размера одежды при покупках в онлайн-магазинах

б)	Сервис поможет всем потребителям, желающим приобрести вещи онлайн, Он не нацелен на конкретный пол, возраст, геоположение. Главное – умение пользоваться интернетом.

в)	Сервис решает проблему онлайн шоппинга: невозможность увидеть, как будет сидеть вещь на покупателе. Мотивацией пользовать им, является желание потребителя сократить траты на вещи неподходящего размера

г)	Наш продукт применим в любой ситуации, когда человек желает приобрести какую-либо вещь из сегмента одежды онлайн

д)	Потенциальному покупателю(интернет-магазину) наш сервис поможет увеличить процент продаж

Календарный план проекта

| № | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед |
| Анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Определение проблемы | Гайнутдинов А.Л. | 1 неделя | 1.04.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выявление целевой аудитории | Гайнутдинов А.Л. | 1 неделя | 1.04.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Конкретизация проблемы | Масур А.М. | 1 неделя | 1.04.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Подходы к решению проблемы | Масур А.М. | 1 неделя | 1.04.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Анализ аналогов | Матюнина П.А. | 1 неделя | 1.04.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Определение платформы и стека для продукта | Матюнина П.А. | 1 неделя | 1.04.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Формулирование требований к MVP продукта | Гайнутдинов А.Л. | 1 неделя | 8.04.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Определение платформы и стека для MVP | Гайнутдинов А.Л. | 1 неделя | 8.04.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Формулировка цели | Масур А.М. | 1 неделя | 8.04.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Формулирование требований к продукту | Масур А.М. | 1 неделя | 8.04.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Определение задач | Матюнина П.А. | 1 неделя | 8.04.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Матюнина П.А. | 2 недели | 16.04.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Разработка сценариев использования системы | Гайнутдинов А.Л. | 1 недели | 16.04.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Прототипы интерфейсов | Гайнутдинов А.Л. | 1 недели | 23.04.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Дизайн-макеты | Масур А.М. | 2 недели | 16.04.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Написание кода | Гайнутдинов А.Л. | 2 недели | 02.05.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Тестирование приложения | Гайнутдинов А.Л. | 1 недели | 16.05.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оформление MVP | Матюнина П.А. | 1 неделя | 24.05.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Внедрение MVP | Матюнина П.А. | 1 неделя | 31.05.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Написание отчета | Масур А.М. | 1 неделя | 24.05.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Оформление презентации | Масур А.М. | 1 неделя | 31.05.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Защита проекта | Гайнутдинов А.Л. | 1 неделя | 07.06 - 15.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Определение проблемы

В ходе работы над проектом был проведен анализ отзывов на страницах онлайн-магазинов. Зачастую, заказывая вещь, покупатель остается недоволен размером. Одна из проблем онлайн-шоппинга – проблемы с возвратом товара. Нередко бывает, что заказанный с сайта предмет одежды не подходит по размеру или фигуре покупателя. Однако, ученые из Америки провели исследование, в котором были получены данные, что 9 из 10 людей никогда не пользуются возвратом покупок. Это приводит к тому, что ежегодно среднестатистический человек выбрасывает 36 кг текстиля. И лишь малый процент выброшенного будет переработан.

В наше время отказаться от покупок онлайн невозможно, поэтому необходим сервис, способный помочь покупателям с совершением покупок в интернет-магазинах одежды.

Анализ аналогов

Уже были сделаны первые шаги к созданию работоспособной онлайн-примерочной. Наиболее успешными оказались результаты у примерочных обуви, украшений, макияжа и маникюра.

Так, обувной бренд Ecco предлагает подбирать идеально подходящую вам обувь онлайн. Приложение создает наглядную 3D-модель ноги, учитывая полноту, высоту взъема и прочие измерения.

На данный момент это одна из самых работоспособных моделей, включающая в себя множество различных параметров: обхват голени, длина стопы и т.д.

Приложение было разработано компанией FITTIN, определение параметров происходит с помощью 3D сканирования ноги.

В плане одежды технологии зашли не так далеко, существует лишь несколько примерочных. Одной из таких является GLAMSTORM. Она представляет на выбор 6 моделей с заданными параметрами, им можно выбрать макияж и прическу, составить несколько комплектов, прикинуть возможные сочетания типичных для масс-маркета вещей, принтов, оттенков. Однако сервис не определяет размер выбранной вещи для заданных параметров. Сервис работает при поддержке Adobe Flash Player, чья работа была прекращена.

Разработкой онлайн-примерочных также занимается компания LOOKSIZE. Виджетом пользуется украинский магазин POMPIDOU. По заявлению основателя магазина, за 2 месяца продажи увеличились на 12%, а коэффициент транзакций пользователей Looksize в 3 раза больше, чем тех, кто не воспользовался виджетом.

Сервис помогает определить нужный размер вещи, но не дает визуальное представление того, как будет сидеть вещь на человеке.

Требования к продукту и к MVP

Проектирование

Определим начальные требования

| Код | Требование | Источник | Приоритет <Высокий, средний, низкий> | Примечание Взаимосвязи с другими требованиями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <Устройство сайта> |  |  |  |  |
| Т1_1 | Название сайта “Онлайн-примерочная” | Команда проекта | Высокий |  |
| Т1_2 | Дизайн сайта должен быть похож на магазин одежды | Команда проекта | Высокий |  |
| Т1_3 | При открытии сайта со смартфона должна открываться мобильная версия сайта | Команда проекта | Средний |  |
| Т1_4 | Возможность перехода с мобильной версии на полную версию сайта | Пользователи | Низкий | Связь с Т1_3 |
| <Структура сайта> |  |  |  |  |
| Т2_1 | Наличие карточек для каждой вещи | Команда проекта | Высокий |  |
| Т2_2 | Наличие навигации для поиска по категории одежды | Команда проекта | Высокий | Связь с Т2_1 |
| Т2_3 | Наличие обратной связи | Пользователи | Средний |  |
| <Технические требования> |  |  |  |  |
| Т3_1 | Фреймворк Bootstrap | Пользователи | Средний |  |
| Т3_2 | CSS препроцессор - Less | Команда проекта | Высокий |  |
| <Дополнительно> |  |  |  |  |
| Т4_1 | Должен быть разработан логотип сайта | Команда проекта | Средний | Связь с Т1_2 |

Стек для разработки

Для разработки нашего продукта мы выбрали HTML, так как нашли такие преимущества, как:

- Простота поддержки

- Сайты “написанные” на HTML работают и загружаются намного быстрее, расходуя меньше ресурсов сервера.

- Большая стабильность ресурсов из статичных страниц, в виду редактирования каждой страницы отдельно. Если где-то допущена ошибка, она испортит только конкретную страницу

Чтобы реализовать возможность выбора модели, был использован JavaScript из-за таких преимуществ, как:

- Прямое подключение скриптов к HTML коду

- Возможность запуска программ в браузере и на сервере

- Широкий выбор полезных функциональных настроек.

- Работа с действиями пользователей: клики, перемещения курсора и пр.

- Не нуждается в компиляции на стороне клиента, что дает ему определенные преимущества скорости.

Этот язык используется в разработке приложений и браузерах с целью придания им интерактивности.

Таким образом, сайт разработан на HTML и CSS с добавлением кода JavaScript для возможности выбора модели и ее загрузки на сайт

Прототипирование

В ходе работы над прототипом, командой были созданы дизайн-макеты будущего сайта

Дизайн-макет 1

Дизайн-макет 2

Разработка системы

/index.html - основной файл, где происходит формирование страницы

/single.html - дополнительная страница

/styles - файлы стилей для основной и дополнительной страницы

/CmiScripts - файлы скриптов для добавления 3D модели

/images - содержит медиа-данные

/plugins - подключение плагинов

/js - скрипты для работы карусели на сайте

/NoName.wpm - 3D модель

Заключение

В ходе работы над проектом нами были выполнены все поставленные задачи. Определив дизайн-макеты, мы приступили к созданию прототипа примерочной. Были настроены 3D модели, автоматическая примерка одежды на модель. При работе мы опирались на список требований, который был составлен нами ранее. Работа над сайтом длилась 9 недель, у каждого члена команды были свои роли и задачи, необходимые к выполнению. К концу девятой недели мы получили полностью работающий сайт, способный решить проблемы нашей ЦА.

Список литературы

- Почему онлайн-шопинг – это проблема, которую нужно как-то решать. Режим доступа: https://rubic.us/pochemu-onlajn-shoping-eto-problema-kotoruyu-nuzhno-kak-to-reshat/, свободный. Дата обращения: 05.04.2021.

- Персонализация примерки для интернет-магазинов. Режим доступа: https://www.looksize.com/ru, свободный. Дата обращения: 12.03.2021.

Приложение А

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

HTML - HyperText Markup Language

CSS - Cascading Style Sheets

ЦА – Целевая Аудитория